|  | COMUNE DI BAGNARIA PROVINCIA DI PAVIA VIA IV NOVEMBRE N.6 27050 BAGNARIA Tel 0383572001 telefax 0383572201 e-mail ufficio.tecnico@comune.bagnaria.pv.it | Comune Associato |
| --- | --- | --- |

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, CON RIFACIMENTO DEI MANTI BITUMATI E SEGNALETICA ORIZZONTALE – ANNO 2017.

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

Assegnazione lavori con le procedure di cui al D. Lgvo. n. 50/2016  02/10/2017

Consegna con relativo Inizio dei lavori 24/10/2017

Conclusione interventi con relativo fine lavori 21/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

( Geom. Massimo Campetti)