|  | COMUNE DI BAGNARIA PROVINCIA DI PAVIA VIA IV NOVEMBRE N.6 27050 BAGNARIA Tel 0383572001 telefax 0383572201 e-mail ufficio.tecnico@comune.bagnaria.pv.it | Comune Associato |
| --- | --- | --- |

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI CASA GALEOTTI – CASA MEITINA – BAGNARIA – MOGLIA – PONTE CRENNA, CON RIFACIMENTO DEI MANTI BITUMATI – ANNO 2018.

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

Assegnazione lavori con le procedure di cui al D. Lgvo. n. 50/2016  19/12/2018

Consegna con relativo Inizio dei lavori APRILE 2019 (presunta)

Conclusione interventi con relativo fine lavori MAGGIO 2019 (presunta)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Geom. Massimo Campetti)