|  | COMUNE DI BAGNARIA PROVINCIA DI PAVIA VIA IV NOVEMBRE N.6 27050 BAGNARIA Tel 0383572001 telefax 0383572201 e-mail ufficio.tecnico@comune.bagnaria.pv.it | Comune Associato |
| --- | --- | --- |

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE SUL TORRENTE CRENNA.

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

Assegnazione lavori con le procedure di cui al D. Lgvo. n. 50/2016  15/03/2017

Consegna con relativo Inizio dei lavori 26/04/2017

Conclusione interventi con relativo fine lavori 01/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

( Geom. Massimo Campetti)